Postmotem Segunda Interação

Período:

início da interação	término da interação
05/06/2021	14/06/2021

Planejamento:

atividade	responsável

Histórias de usuário	Weverton
Features das histórias de / usuário	Rômulo
Histórias de produto	Weverton
Features das histórias de / produto	Ezequias
Histórias de venda	Weverton
Features das histórias de / venda	Weverton
CRUD usuário	Rômulo
CRUD produto	Ezequias
CRUD venda	Weverton
Model de usuário	Rômulo
Model produto	Ezequias
Model venda	Weverton
Testes View e Model do usuário	Rômulo
Testes View e Model do produto	Ezequias
Testes View e Model do venda	Weverton

Executado:

atividade	responsável

Histórias de usuário	Weverton
Features das histórias de / usuário	Rômulo
Histórias de produto	Weverton
Features das histórias de / produto	Ezequias
Histórias de venda	Weverton
Features das histórias de / venda	Weverton
CRUD usuário	Rômulo
CRUD produto	Ezequias
CRUD venda	Weverton
Model de usuário	Rômulo
Model produto	Ezequias
Model venda	Weverton
Testes View e Model do usuário	Rômulo
Testes View e Model do produto	Ezequias
Testes View e Model do venda	Weverton

Problemas no desenvolvimento:

problemas	responsável	status
Integração com Travis	Ezequias	Resolvido
Erros apontados pelo Codacy	Equipe	Resolvido
Migração do banco de dados / no Heroku	Ezequias	Resolvido
Erros durante os testes	Equipe	Resolvido

Planejamento para próxima interação:

atividade	responsável
história do usuário	Equipe
implementação da história do / usuário	Equipe
implementar login do usuário	Equipe
implementar registro do usuário	Equipe
menu de usuário do tipo / administrador	Equipe
menu de usuário do tipo / entregador	Equipe
implementar novos testes de / Views	Equipe
Corrigir problemas apontados / pelo Codacy	Equipe
testes pelo Travis	Equipe
atualizar projeto no Heroku	Equipe
postmotem terceira interação	Equipe
release de nova versão	Equipe

Lições aprendidas:

   A interação da equipe trouxe rápidas soluções para os problemas encontrados, acelerando o processo do inicio do projeto.
   A importância dos testes na aplicação permitiu identificar o pontos chave do funcionamento da aplicação.